APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2019.gada 26.februāra sēdē,

protokols Nr.2

VSIA “BĒRNU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA”

ATKLĀTA KONKURSA

“Čilleru piegāde un nomaiņa”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas

Nr. BKUS 2019/04

Rīgā

2019.gads

## Vispārīgā informācija

  - Informācija par pasūtītāju (turpmāk – Pasūtītājs):

| Nosaukums: | VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: | 40003457128 |
| Adrese: | Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004 |
| Tālrunis: | 67064470 |
| Fakss: | 67064473 |

  - Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona par iepirkuma procedūras norisi:

| Vārds, uzvārds: | Oskars Maceiko |
| --- | --- |
| Amats | Iepirkumu speciālists |
| Adrese: | Vienības gatve 45, Rīga, LV 1004 |
| Tālrunis: | 67064437 |
| Fakss: | 67064473 |
| E-pasta adrese: | oskars.maceiko@bkus.lv |

  - Atklātu konkursu “Čilleru piegāde un nomaiņa”, identifikācijas numurs BKUS 2019/04 (turpmāk – Konkurss), organizē un realizē ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”) valdes locekles 2019.gada 31.janvāra rīkojumu Nr.04/14 apstiprināta iepirkuma komisija.

## Iepirkuma identifikācijas numurs - BKUS 2019/04.

## Pretendents

  - Konkursa pretendents var būt jebkurš piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē (turpmāk – pretendents).

## Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets ir čilleru piegāde un nomaiņa (turpmāk – Prece) VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” vajadzībām saskaņā ar Konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājuma forma”.

  - CPV kods -  42500000-1 Dzesēšanas un ventilācijas iekārtas.

  - Iepirkums nav sadalīts  daļās .

  - Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

## Piedāvājuma izvēles kritērijs

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu.

## Līguma izpildes laiks un vieta

  - Līguma izpildes vietas – VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Torņakalna novietne Vienības gatvē 45, Rīgā.

  - Līguma izpildes laiks ir 3(trīs) mēneši no līguma noslēgšanas.

## Konkursa dokumenti

  - Konkursa nolikuma un citu ar Konkursu saistīto dokumentu saņemšana

    - Ieinteresētais pretendents Konkursa dokumentus, tai skaitā nolikumu, var saņemt, to lejuplādējot Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.bkus.lv/lv/iepirkumi/aktuals/21 vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

    - Ieinteresētais pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.

    - Ja ieinteresētais pretendents pieprasa izsniegt Konkursa nolikumu drukātā veidā, iepirkuma komisija to izsniedz ieinteresētajam pretendentam bez maksas trīs darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Lejuplādējot Konkursa nolikumu, ieinteresētais pretendents apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.bkus.lv/lv/iepirkumi/aktuals/21 un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

  - Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana kārtība:

    - Iepirkuma komisija un ieinteresētais pretendents ar informāciju apmainās rakstiski.

    - Ieinteresētais pretendents jautājumus par Konkursa nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot elektroniski Pasūtītāja pilnvarotajai personai uz Konkursa 1.2.punktā norādīto elektroniskā pasta adresi.

    - Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:30 līdz 15:00.

    - Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Konkursa nolikumu, iepirkuma komisija atbildi sniedz piecu darbdienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam pretendentam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja tīmekļvietnes www.bkus.lv sadaļā „Par mums” – “Publiskie iepirkumi” – „Aktuālie iepirkumi” – „Konkursi” pie Konkursa un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

    - Ieinteresētā pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja tīmekļvietnē  un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai par Konkursu.

    - Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja ieinteresētais pretendents nav iepazinies ar informāciju par Konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja Pasūtītāja tīmekļvietnes www.bkus.lv sadaļā „Par mums” – “Publiskie iepirkumi” – „Aktuālie iepirkumi” – „Konkursi” un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

  - Prasības piedāvājuma noformējumam:

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu piedāvājums Konkursā ir iesniedzams elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.

    - Iesniedzot piedāvājumu elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, pretendentam ir   jāievēro šādas pretendenta izvēles iespējas:

      - izmantot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

      - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādēt sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas Microsoft Office vai pdf formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

      - elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrēt ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargāt ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

    - Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

      - piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office vai pdf formātā). Finanšu piedāvājums jāsagatavo Microsoft Office Excel formātā atbilstoši Konkursa nolikuma 2.pielikumā norādītajai formai, nedzēšot un neveidojot jaunas ailes un rindas, ar pieejamu kopēšanas un drukāšanas funkcionalitāti;

      - pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;

      - piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;

      - ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā (veidlapa Konkursa nolikuma 1.pielikumā) norāda personu, kas pārstāv piegādātāju apvienību un ir tiesīga parakstīt visus ar Konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda katras personas atbildības sadalījumu. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Konkursa piedāvājumu.

#### Pilnvaru pārstāvēt piegādātāju apvienību paraksta katrs apvienībā iekļautās personas pārstāvēt tiesīgais vai pilnvarotais pārstāvis.

    - Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:

      - elektroniski sagatavots un parakstīts pieteikums dalībai Konkursā (atbilstoši Konkursa nolikuma 1.pielikumam), tai skaitā Konkursa nolikuma 7.3.3.3. vai 7.3.3.4.punktā norādītā pilnvara;

      - elektroniski sagatavoti un parakstīti pretendenta atlases dokumenti;

      - elektroniski sagatavots un parakstīts pretendenta tehniskais piedāvājums, atbilstoši 2.pielikumam;

      - elektroniski sagatavots un parakstīts pretendenta finanšu piedāvājums, atbilstoši 2.pielikumam. !!! Finanšu piedāvājuma tāme jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Tehniskā piedāvājuma prasības” !!!

    - Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu  likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (piemēram, sertifikātus, licences, atļaujas, apliecinājumus, EK atbilstības deklarācijas (CE Declaration of Conformity) u.c.) var iesniegt citā valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. Informatīvie materiāli (piemēram, ražotāja katalogi, bukleti) var būt svešvalodā.

    - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visiem Konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertajiem nosacījumiem.

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Ieinteresētais pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2019.gada 22. martā, plkst.11:00:

      - pieteikumu, atlases dokumentus un tehnisko un finanšu piedāvājumu – EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/.

    - Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi, izņemot informatīvie materiāli, tiks atzīti par neatbilstošiem Konkursa nolikuma prasībām. Tie netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Piedāvājumi elektroniski un aploksne, kurā ievietoti informatīvie materiāli, tiks atvērti Pasūtītāja Iepirkumu un līgumu daļā, administratīvā korpusa 2.stāvā, Vienības gatvē 45, Rīgā 2019.gada 22. martā, plkst.11:00, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

    - Piedāvājumu, izņemot informatīvo materiālu, atvēršana notiek, izmantojot EIS pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

    - Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus.

    - Ja pretendents atsauc piedāvājumu, pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības Konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējais piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

    - Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendentu atlase:

    - Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

    - Iesniedzot Konkursa nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei.

    - Piegādātājs var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

    - Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams aizpildīšanai tīmekļvietnē https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lv. Piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

  - Pretendentu atlases prasības un dokumenti:

| Prasība | Iesniedzamais dokuments vai pārbaudāmā informācija |
| --- | --- |
| - Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos Konkursā (paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona). | - Pretendenta piedāvājums dalībai Konkursā (veidlapa Konkursa nolikuma 1.pielikumā). Apliecinājuma teksts ir iekļauts Konkursa nolikuma 1.pielikumā un papildu apliecinājums atsevišķā dokumentā nav jāiesniedz. |
|  | - Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) ar tiesībām citai personai parakstīt Konkursa dokumentus, ja pilnvarojums atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā. |
|  | - Ārvalstī reģistrēts pretendents iesniedz dokumentu, kas apliecina pretendenta pārstāvja tiesības parakstīt Konkursa dokumentus. |
|  | - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav noteiktas pārstāvības tiesības, piedāvājumu paraksta katrs piegādātāju apvienībā iekļautās personas pārstāvis ar pārstāvības tiesībām. |
| - Pretendents normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā vai līdzvērtīgā komersantu reģistrācijas reģistrā ārvalstīs (ja attiecīgās ārvalsts normatīvie akti šādu reģistrāciju paredz). | - Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu un faktu, ka pretendents joprojām darbojas, Pasūtītājs pārbauda, iegūstot informāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv. |
|  | - Ārvalstī reģistrēts pretendents iesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas, pretendenta apliecinātu kopiju. |
| - Personālsabiedrības izveidošana vai sadarbības līguma noslēgšana, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (ja attiecināms). | - Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidos personālsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Piegādātāju apvienība (personālsabiedrība) pirms iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam vienu personālsabiedrības izveidošanas vai sabiedrības līguma eksemplāru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) (ja attiecināms). |
| - Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir atbilstoši reģistrēts (ja konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai, ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz līguma noslēgšanas brīdi, ja pretendents tiks atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju | 8.2.4.1. Piegādātāja (t. sk. katra piegādātāju apvienības dalībnieka) un katra apakšuzņēmēja sagatavots apliecinājums par tā apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi, ņemot vērā nolikuma 8.2.4.apakšpunktā noteiktās prasības, ja izraudzītais Pretendents tiks atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju. (Prasība attiecas uz Pretendentiem, t. sk. piegādātāju apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā); 8.2.4.2. Ārvalstu pretendentam - atbilstoša dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, vai cits līdzvērtīgs dokuments, vai pretendenta rakstveida apliecinājums, ka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz profesionālo reģistrāciju. Ārvalstu pretendents iesniedz apliecinājumu par tā apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi 8.2.4.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja apvienība tiks atzīta par atklāta konkursa uzvarētāju, tā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu. Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu Komisija pārbaudi veiks publiski pieejamā Būvniecības informācijas sistēmā |
| - Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā ir realizējis vismaz divus līgumus par čilleru piegādi un uzstādīšanu par summu, kur katra līguma summa nav mazāka par 75% no pretendenta piedāvātās līgumcenas. | - Pretendenta sagatavots pieredzes apraksts (norādot pasūtītāju, pasūtītāja kontaktpersonu, pasūtījuma būtību un līgumcenu), kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma 8.2.5.punkta prasībām. - Vismaz divas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par līdzīga rakstura darbiem, kas atbilst Nolikuma 8.2.5.punkta nosacījumiem. (piemēram preču piegādi un nomaiņu dzesēšanas sistēmām, kondicionēšanas sistēmām vai čilleram u.t.l.) |
| 8.2.6. Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus: 1) Speciālo būvdarbu vadītāju, kurš ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā - būvprakses sertifikātu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, sertifikācija ir spēkā esoša. 2) Speciālo būvdarbu vadītāju, kurš ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā - būvprakses sertifikātu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, sertifikācija ir spēkā esoša. | 8.2.6.1. Piedāvāto speciālistu profesionālās kvalifikācijas, izglītības un darba apraksts. Piezīme: Viens speciālists var veikt vairāku speciālistu pienākumus, ja tam ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze. !! Par būvprakses sertifikātu esamību iepirkuma komisijas pārliecinās būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Ja Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs ir ārvalsts speciālists, būvprakses sertifikāta vietā jāiesniedz ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo pakalpojumu sniegšanas tiesības (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti). Gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, ārvalstu speciālistiem, atbilstoši likumam „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, jāiegūst profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai jāreģistrējas attiecīgajā profesiju reģistrā, ja nepieciešams |

- Tehniskais un finanšu piedāvājums

  - Pretendenta piedāvātā tehniskā risinājuma apraksts (tehniskais piedāvājums) ar tādu detalizācijas pakāpi, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par tā atbilstību Tehniskajai specifikācijai (2.pielikums).

  - Līguma izpildes kalendārais grafiks, ņemot vērā Nolikuma 6.2.punktu.

  - Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši 2.pielikumā esošajai formai. !!! Finanšu piedāvājuma tāme jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Tehniskā piedāvājuma prasības” !!!.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude

    - Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikuma 
7.3.punktā noteiktajām prasībām.

    - Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, un piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām.

  - Pretendentu atlase

    - Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi izturējušo pretendentu atbilstību Konkursa nolikuma 8.2. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents neatbilst Konkursa nolikuma 8.2. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

    - Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma un pretendentu atlases pārbaudi izturējušo pretendentu atbilstību Konkursa nolikuma 2.pielikumā norādītajām tehniskās specifikācijas prasībām.

    - Iepirkuma komisija pārbauda tehnisko piedāvājumu un pretendenta iesniegtajos informatīvajos materiālos norādītās informācijas atbilstību Konkursa nolikuma 2.pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām.

    - Nepieciešamības gadījumā iepirkuma komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta astoto daļu, ievērojot noteiktos ierobežojumus, pretendentam pieprasa 10 (desmit) darbdienu laikā iesniegt tā tehniskajā piedāvājumā iekļauto Preču paraugus Preču atbilstības novērtēšanai. Ja pretendents atsakās iesniegt Preču paraugus vai neiesniedz Preču paraugus Preču paraugu pieprasījumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs noraida pretendenta iesniegto piedāvājumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, kuras atbilstības novērtēšanai nav iesniegti Preču paraugi. Pēc Preču atbilstības novērtēšanas neatbilstošie piedāvājumi attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā tiek noraidīti.

    - Pamatojoties uz tehnisko piedāvājumu un Preču paraugu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst tehniskajai specifikācijai, iepirkuma komisija attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā tālāk nevērtē.

    - Pretendentu piedāvājumi attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, turpina dalību Konkursā, piedaloties finanšu piedāvājuma vērtēšanā.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus attiecīgajās iepirkuma priekšmeta daļās, kas turpinājuši dalību Konkursā pēc pretendentu atlases un pretendentu tehniskās atbilstības vērtēšanas.

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiskā kļūda, tā tiek labota saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, iepirkuma komisija rīkojas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Komisija par Konkursa uzvarētāju katrā iepirkuma daļā atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Konkursa nolikumā norādītajām prasībām un kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājumam ar viszemāko cenu.

- Lēmuma par konkursa rezultātu pieņemšana, paziņošana un iepirkuma līguma slēgšana

  - Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas:

    - Pasūtītājs attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājumu izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiek pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.

    - Ja pretendents, kuram Konkursā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa pretendentam iesniegt tos dokumentus, kas nav pieprasīti iepriekš, un apliecina, ka uz pretendentu nav attiecināmi izslēgšanas gadījumi.

    - Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā vai otrās daļas 1. vai 2.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents to norāda piedāvājumā un kopā ar piedāvājumu iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

    - Ja Pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu no dalības Konkursā. Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus vai arī veiktie pasākumi ir nepietiekami, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no tālākās dalības Konkursā.

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja uz pretendentu attiecas viens vai vairāki Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā un otrajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi.

  - Lēmuma par Konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana.

    - Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā piešķir pretendentam, kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu katrā iepirkuma daļā atsevišķi, kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām, pamatojoties uz Nolikumā norādītajiem piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

    - Ja vairāku pretendentu zemākās cenas vienā iepirkuma priekšmeta daļā ir vienādas, tad tiek rīkota izloze, un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas izlozes rezultātā noteiktajam pretendentam.

    - Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par Konkursa izbeigšanu bez rezultāta visā Konkursā vai kādā no iepirkuma priekšmeta daļām, ja nav saņemts neviens piedāvājums vai nav saņemts neviens Konkursa dokumentiem atbilstošs piedāvājums, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

    - Pasūtītājs informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

  - Iepirkuma līguma slēgšana

    - Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar pretendentu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma daļā, noslēdz iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma līguma projektam (Nolikuma 3.pielikums).

    - Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc Publisko iepirkumu likuma noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā Iepirkumu uzraudzības birojā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

    - Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju par vienas vai vairāku iepirkuma priekšmeta daļu piegādi, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ar zemāko cenu, pirms tam pārliecinoties, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- PIELIKUMU SARAKSTS

  - Konkursa nolikumam ir pievienoti trīs pielikumi:

    - 1.pielikums – pieteikums par piedalīšanos Konkursā (veidlapa);

    - 2.pielikums – tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājuma forma;

    - 3.pielikums – iepirkuma līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs	_________________________	M.Ignatovičs

1.pielikums

atklātam konkursam

„Čilleru piegāde un nomaiņa”,

identifikācijas numurs  BKUS 2019/04

Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā

„Čilleru piegāde un nomaiņa”,

identifikācijas numurs BKUS 2019/04

Pretendents     _______________________________________________________________

pretendenta nosaukums

______________________________________________________________________________________

vienotais reģistrācijas numurs

_________________________________________________________________

juridiskā un korespondences adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese

_________________________________________________________________

kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

_________________________________________________________________

personas, kuras veido piegādātāju apvienību, nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese

________________________________________________________________

katras personas atbildības līmenis

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties atklātā konkursā „Čilleru piegāde un nomaiņa”, identifikācijas numurs BKUS 2019/04 (turpmāk – Konkurss);

- apņemas ievērot Konkursa dokumentos noteiktās prasības;

- apņemas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus Konkursa  dokumentos izklāstītos noteikumus;

- apliecina, ka:

- nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības;

- pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā;

- visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- pretendents ir:     mazais uzņēmums*

vidējais uzņēmums**

lielais uzņēmums

(pretendentam ar “X” atbilstošajā lodziņā jāatzīmē atbilstošais statuss)

* mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada  apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro

** vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada  apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro

- iepirkuma līguma izpilde un  apakšuzņēmēji :

Nē , netiks piesaistīti (iesniedzams apliecinājums, ka iepirkuma līguma izpildē apakšuzņēmējus nav paredzēts piesaistīt)

Jā, tiks piesaistīti (iesniedzams saraksts ar pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un norāde uz tām tehniskās specifikācijas daļām, kuras tiks nodotas izpildei apakšuzņēmējiem)

Pretendents līguma izpildei piesaistīs / nepiesaistīs apakšuzņēmējus (ar “X” atbilstošajā lodziņā jāatzīmē atbilstošais)

Ja pretendents plāno līguma izpildei piesaistīt apakšuzņēmējus, piedāvājumam pievieno apakšuzņēmēju sarakstu norādot nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontaktinformāciju.

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sadarbības līgumā nav norādīta piegādātāju apvienību pārstāvošā persona, pieteikums jāparaksta visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem ar pārstāvības tiesībām.

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) par kopīga pieteikuma iesniegšanu, kurā noteikts, ka visi apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, un nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt pieteikumu par piedalīšanos Konkursā, finanšu piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamā darba daļa iepirkuma līguma izpildē, papildus norādot arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamā darba apjomu procentos.

____________________________________________________________________________

personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu amats, vārds, uzvārds, paraksts

201_.gada ______.__________________

Finanšu piedāvājums.

Iesniedzot šo pieteikumu ____________________ (pretendenta nosaukums) piedāvā veikt tehniskajā specifikācijā noteikto čilleru piegādi un nomaiņu par kopējo cenu EUR bez PVN _________________ (summa ar cipariem un vārdiem).

____________________________________________________________________________

personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu amats, vārds, uzvārds, paraksts

201__.gada ______.__________________

2.pielikums

atklātam konkursam

„Čilleru piegāde un nomaiņa”,

identifikācijas numurs  BKUS 2019/04

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājuma forma

atklātam konkursam „Čilleru piegāde un nomaiņa”, identifikācijas Nr. BKUS 2019/04

Tehniskā specifikācija pievienota Konkursa nolikumam elektroniski.

Skatīt: failu 	– 	Teh_spec_BKUS_2019_04.doc

Pretendenta piedāvātā tehniskā risinājuma apraksts (tehniskais piedāvājums), atbilstoši tehniskajai specifikācijai jāsagatavo ar tādu detalizācijas pakāpi, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par tā atbilstību Tehniskajai specifikācijai.

Finanšu piedāvājuma forma pievienota Konkursa nolikumam elektroniski

Skatīt: failu 	– 	Finansu_piedavajums_BKUS_2019_04.xlsx

Visi Nolikumā un tā pielikumos iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar piebildi “vai ekvivalents”.

3.pielikums

atklātam konkursam

„Čilleru piegāde un nomaiņa”,

identifikācijas numurs  BKUS 2019/04

LĪGUMS Nr. BKUS 2019/04

čilleru piegāde un nomaiņa

Rīga,     								201_.gada __.__________

VSIA ”Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” (turpmāk tekstā Pasūtītājs), valdes priekšsēdētāja Valta Ābola un valdes locekles Ināras Bluķes personās, kuri rīkojas pamatojoties uz 2018.gada 29.augusta valdes pilnvarojumu, un

__________________________ (turpmāk tekstā Piegādātājs), _______________ personā, kurš/a rīkojas pamatojoties uz _________ turpmāk tekstā Puses, saskaņā ar iepirkuma procedūras „Čilleru piegāde un nomaiņa”, identifikācijas Nr. BKUS 2019/04 (turpmāk  - Iepirkums), rezultātiem noslēdz šādu līgumu.

- Līguma priekšmets, tā vērtība.

  - Līguma priekšmets ir čilleru piegāde un nomaiņa (turpmāk – Prece), atbilstoši 1.pielikumā noteiktajai tehniskajai specifikācijai un izcenojumiem. Preces cena sevī ietver piegādes, uzstādīšanas un Pasūtītāja darbinieku apmācības darbam ar Preci, izmaksas, kā arī visus nodokļu, nodevu un citus maksājumus uz piegādes brīdi.

  - Līguma kopējā summa,  ieskaitot visus Līgumā un normatīvajos aktos paredzētos maksājumus ir EUR _______, PVN 21% EUR ________, kopā EUR _________.

  - Piegādāto Preču garantijas termiņš no nodošanas ekspluatācijā ir 24 mēneši.

- Preču kvalitāte.

  - Piegādāto Preču kvalitātei ir jāatbilst izgatavotājrūpnīcas noteikumiem.

  - Par piegādāto Preču kvalitātes atbilstību atbild Piegādātājs.

  - Par Preču kvalitātes zudumiem, kuri radušies pēc Preču nodošanas Pasūtītājam, atbild Pasūtītājs.

  - Pieņemot piegādātās Preces, Pasūtītājam ir jāpārbauda piegādātās Preces atbilstība pasūtījumam un pavadzīmei – rēķinam ir jāizdara atzīmes par Preces pieņemšanu uz viena no Preču pavadzīmes – rēķina eksemplāriem, kurš tiek atdots Piegādātājam. Ar šo brīdi Pasūtītājam pāriet valdījuma tiesības un Preču nejaušas bojāejas vai bojāšanās risks.

  - Preču pavadzīmē - rēķinā iekļauj tikai tās preces, kas ir piegādātas uz šī līguma pamata un pavadzīmē obligāti jābūt uzrādītam šī līguma numuram.

  - Ja pieņemot Preces Pasūtītājs atklāj iztrūkumu, bojājumus, neatbilstību kvalitātei vai cita veida neatbilstību šī Līguma nosacījumiem un/vai pavadzīmēm, Pasūtītājs un Piegādātāja pilnvarots pārstāvis sagatavo atbilstības aktu.

  - Piegādātāja pienākums ir 24 stundu laikā nosūtīt pārstāvi apstākļu noskaidrošanai vai arī paziņot Pasūtītājam par pretenzijas atzīšanu un ja Prece ir bojāta, dod norādījumus par rīcību un bojāto Preci.

  - Kvalitātei neatbilstīgu Preci Pasūtītājs var pieņemt glabāšanā, līdz tā tiek apmainīta pret kvalitatīvu. Šajā gadījumā Piegādātājs sedz izdevumus, kas saistīti ar nekvalitatīvas Preces atgriešanu vai apmaiņu.

  - Pasūtītāja pretenzijas par Preču kvalitāti, kuras radušās pēc Preču pieņemšanas, un kuras nav izskaidrojamas ar Preču glabāšanas vai lietošanas tehnoloģijas kļūdām, Piegādātājs pieņem tikai gadījumos, ja tiek iesniegts kompetents, neatkarīgu ekspertu slēdziens.

- Pušu saistības.

  - Piegādātāja saistības.

    - Veikt Preces piegādi, uzstādīšanu, darbības pārbaudi un Pasūtītāja darbinieku apmācību darbam ar Preci trīs mēnešu lakā laikā no līguma noslēgšanas.

    - Veikt Preces piegādi VSIA ”Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” Vienības gatvē 45 Rīgā.

    - Veikt Preces uzstādīšanu un pieslēgšanu nepieciešamajām komunikācijām.

    - Veikt Preces darbības pārbaudi.

    - Veikt Pasūtītāja darbinieku apmācību darbam ar Preci.

    - Nodot Preci Pasūtītājam ar aktu par Preces nodošanu - pieņemšanu ekspluatācijā.

    - Piegādātājs ir atbildīgs par piegādātās Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

    - Nodrošināt Preces tehnisko apkopi, ja ražotājs tādu ir paredzējis, Līguma 1.3.punktā noteiktajā garantijas laikā. Preces tehniskā apkope garantijas laikā iekļauta Preces cenā.

    - Atbildīgā amatpersona šā līguma ietvaros no Piegādātāja puses ir ____________, tālr.: _____________.

  - Pasūtītāja saistības:

    - Veikt Piegādātāja Preču lietošanas  un glabāšanas prasību izpildi.

    - Kontaktpersonas šī līguma ietvaros no Pasūtītāja puses ir Edmunds Zemītis, tālr. 29197057.

    - Apmaksāt Piegādātāja iesniegtos rēķinus atbilstoši līguma punktā Nr.4 fiksētajai apmaksas kārtībai.

- Apmaksas kārtība.

  - 100% pēcapmaksa pēc nodošanas ekspluatācijā 30 dienu laikā.

- Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana.

  - Par katru nokavēto Preces piegādes dienu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Piegādātājam maksāt līgumsodu 0.5% apmērā no Preces vērtības.

  - 5.2.Par katru nokavēto apmaksas dienu Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no neapmaksātās summas.

  - 5.3. Ja Piegādātājs nav veicis Preču piegādi šī līguma 3.1.1.punktā minētajā termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Šajā gadījumā Piegādātājam trīs dienu laikā jāsamaksā Pasūtītājam līgumsods 10% (desmit procenti) apmērā no līguma summas bez PVN.

  - 5.4. Katra Puse ir finansiāli atbildīga par visiem zaudējumiem, kas radušies citai līgumslēdzēja Pusei ļaunprātības, kā arī rupjas vai vieglas neuzmanības rezultātā.

- Nepārvaramā vara.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņu uzskata, ir iespējama un paredzama viņu līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- Līguma darbības laiks.

  - Līgums stājās spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

- Nobeiguma noteikumi.

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj  vienoties,  strīds risināms tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - Līgums var tikt papildināts vai grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās protokola veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļām.

  - Parakstīšanas brīdī līgums ir sastādīts uz _____ lapām divos autentiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājās pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.

  - Pieņemšanas – nodošanas akti, defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Ar šo līgumu ir noteikta pilnīga Pušu vienošanās, un pēc tā parakstīšanas tas aizstāj un atsaucas visas iepriekšējās mutiskās un rakstiskās vienošanās, sarunas, dokumentus un korespondenci starp Pusēm saskartā ar līguma priekšmetu.

- Pušu juridiskās adreses un rekvizīti.

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” |  |
| 40003457128 |  |
| Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004 |  |
| Valsts kase |  |
| TRELLV22 |  |
| LV89TREL9290455000000 |  |

________________________________ 	__________________________

Valdes priekšsēdētājs V. Ābols

________________________________

valdes locekle I. Bluķe

Informāciju par to, kā ieinteresētais kandidāts var reģistrēties par Konkursa nolikuma un citu dokumentu saņēmēju skatīt https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.